| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

Equipe: PredictAI

# Situação atual e justificativa do projeto

O projeto parte de uma proposta desenvolvida anteriormente no Projeto Interdisciplinar, voltada ao monitoramento de equipamentos industriais e ao apoio à manutenção preditiva. O trabalho anterior definiu o escopo inicial, requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, arquitetura de dados e a utilização de análise de dados e Inteligência Artificial como apoio à identificação de anomalias e possíveis falhas. A continuidade do projeto é motivada pela necessidade de estruturar e evoluir essa solução, buscando melhorar o acompanhamento das máquinas, a organização das informações de manutenção e o apoio à tomada de decisão.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Desenvolver, ao longo do semestre, uma versão evoluída do sistema inteligente de monitoramento e manutenção de equipamentos industriais, mantendo como foco o apoio à manutenção preditiva por meio de dados operacionais e recursos de Inteligência Artificial. O sucesso será avaliado pela implementação e validação dos principais módulos e requisitos priorizados, pela integração entre as partes do sistema e pela realização de testes que demonstrem o funcionamento das funcionalidades previstas. As responsabilidades serão distribuídas entre os integrantes conforme suas funções, respeitando os recursos e o prazo acadêmico disponível.

SMART: Específico: evoluir o sistema de monitoramento e manutenção industrial; Mensurável: implementar e validar os requisitos priorizados; Atribuível: equipe PredictAI conforme as funções definidas; Realístico: utilizar a arquitetura, requisitos e conhecimentos já desenvolvidos; Temporal: executar e acompanhar as atividades durante o semestre vigente.

# Produtos e principais requisitos

O produto principal será um sistema de informação para monitoramento e manutenção de equipamentos industriais. Os principais requisitos incluem: cadastro, consulta e atualização de máquinas; gestão de sensores e leituras; registro de histórico de manutenção e falhas; análise de dados e identificação de anomalias; classificação de risco em baixo, médio e alto; geração e gestão de alertas; abertura e acompanhamento de ordens de manutenção; dashboard de status das máquinas; relatórios e exportação em PDF/Excel; autenticação, controle de acesso e proteção dos dados. O sistema deverá considerar também requisitos de desempenho, segurança, responsividade e manutenibilidade definidos no projeto anterior.

# Marcos

Os marcos abaixo representam as principais etapas planejadas para o desenvolvimento do projeto. As datas específicas deverão ser ajustadas ao cronograma acadêmico.

| Marcos | Previsão |
| --- | --- |
| Definição do tema e levantamento inicial dos requisitos | 27/08/2026 |
| Planejamento do projeto no GitHub, com Kanban e Backlog do Produto | 03/09/2026 |
| 1ª Fase – Planos de Integração e Escopo, Partes Interessadas e principais diagramas de modelagem do sistema | 17/09/2026 |
| 2ª Fase – Planejamento de Tempo, Orçamento e Custo, refinamento da modelagem e Padrões Criacionais | 08/10/2026 |
| 3ª Fase – Planos de RH, Qualidade e Comunicação, Diagrama de Sequência e Padrões Estruturais | 05/11/2026 |
| Entrega Final – Planos de Riscos e Aquisição, documentação final, diagramas complementares e Padrões Comportamentais | 03/12/2026 |
| Elaboração e entrega do Resumo Expandido do Projeto | 03/12/2026 |

# Partes interessadas do Projeto

As principais partes interessadas são a instituição de ensino, os responsáveis acadêmicos pelo acompanhamento e a equipe PredictAI. A equipe possui autoridade operacional para organizar, desenvolver, testar e documentar o produto dentro do escopo aprovado.

| Empresa | Participante (RA/Nome) | Função |
| --- | --- | --- |
| FHO | Instituição de ensino | Patrocinador institucional / contexto acadêmico |
| FHO | Camilo Cesar Perucci | Orientação e acompanhamento; validação acadêmica |
| PredictAI | Bruno Revelli | Desenvolvedor Front-end & UX |
| PredictAI | Felipe Godoy | Desenvolvedor Back-end (IA) |
| PredictAI | João Vitor Bueno de Oliveira | QA / Scrum Master |
| PredictAI | Vinicius Senna | PO & Business Analyst / Engenheiro de IA e dados |
| PredictAI | Samuel Ferreira da Silva | Arquiteto de Software & DBA |

# Restrições

• Prazo limitado ao semestre letivo e ao cronograma acadêmico definido para o projeto.
• Disponibilidade de tempo dos integrantes limitada pelas demais atividades acadêmicas.
• Recursos financeiros limitados ao contexto acadêmico; não há previsão de investimento profissional para infraestrutura de produção.
• O desenvolvimento depende das tecnologias, ferramentas e ambientes disponíveis para a equipe.
• O escopo deverá ser controlado para evitar inclusão de funcionalidades que inviabilizem o prazo do semestre.

# Premissas

• A equipe terá disponibilidade para realizar planejamento, desenvolvimento, testes e documentação ao longo do semestre.
• Os requisitos e conhecimentos produzidos no projeto anterior poderão servir como base para o refinamento desta nova etapa.
• Os dados utilizados para demonstração e testes poderão ser previamente cadastrados ou simulados para fins acadêmicos.
• O sistema será desenvolvido de forma incremental e iterativa, com levantamento/refinamento de requisitos, desenvolvimento, testes e validação em cada ciclo.
• A Inteligência Artificial será utilizada como apoio à análise dos dados, sem substituir a avaliação técnica dos responsáveis.

# Riscos

• Atrasos decorrentes da conciliação das atividades acadêmicas dos integrantes.
• Dificuldades de integração entre frontend, backend, banco de dados e componentes de IA.
• Indisponibilidade ou insuficiência de dados adequados para testes e análises.
• Resultados inadequados na detecção de anomalias ou classificação de risco devido a dados insuficientes ou pouco representativos.
• Falhas de segurança ou inconsistências no controle de acesso e armazenamento dos dados.
• Aumento do escopo durante o semestre, comprometendo prazo e capacidade da equipe.

•  Dificuldades na montagem dos componentes Arduino
•  Atraso na entrega dos equipamentos

•  Dificuldades de comunicação entre Arduino e aplicação mobile

•  Dificuldades no desenvolvimento do aplicativo mobile

•  Dificuldades de comunicação entre aplicativo mobile e a nuvem

•  Superlotar o Banco de Dados

# Orçamento do Projeto

A estimativa preliminar de custo será utilizada como referência acadêmica para representar os recursos necessários ao desenvolvimento do produto. O orçamento contemplará principalmente os esforços de análise de requisitos, modelagem, desenvolvimento backend e frontend, integração, testes e documentação, além da possibilidade de aquisição de componentes para prototipação e coleta de dados, como sensores, placas Arduino e módulos Bluetooth. Os valores serão definidos e revisados conforme o escopo, as necessidades técnicas e o esforço planejado para o desenvolvimento do projeto ao longo do semestre. As eventuais aquisições serão realizadas somente quando necessárias para a execução e validação do protótipo.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador/Orientador do Projeto | Personalito |  |
| Gerente do Projeto |  |  |